15 неделя, команда №3: Дмитрив Д.И, Павленко Т.С, Новоженин Н.Д, Сопина Я.Ю.

Wellex — продуктовый план и моделирование команды

1. Описание проекта

Название проекта: Wellex

Краткое описание продукта:
Wellex — платформа прогнозных рынков с биржевой механикой Order Book. Пользователи могут покупать и продавать прогнозы на исход событий через систему лимитных и рыночных ордеров в реальном времени.

Целевая аудитория:

- пользователи, интересующиеся трейдингом и аналитикой;

- финтех-аудитория;

- люди, следящие за политикой, спортом, технологиями;

- студенты и молодые специалисты, интересующиеся prediction markets.

Текущая стадия проекта:
MVP с рабочим торговым циклом:

- регистрация;

- создание рынков;

- Order Book;

- WebSocket real-time обновления;

- matching ордеров;

- история сделок;

- базовый профиль пользователя.

Основная проблема пользователя:
Большинство платформ прогнозов работают как «ставки», а не как прозрачный рынок. Пользователь не видит реальную ликвидность и формирование цены.

Ключевая ценность продукта:
Прозрачный рынок прогнозов с настоящим стаканом заявок и мгновенным обновлением данных в реальном времени.

2. Цели и метрики

NSM проекта

Количество активных торговых сделок (matched trades) в неделю

Почему:

- отражает реальное использование платформы;

- показывает наличие ликвидности;

- напрямую связан с ценностью продукта и монетизацией.

Поддерживающие метрики

- DAU/WAU;

- количество созданных ордеров;

- среднее время в приложении;

- конверсия регистрация → первая сделка;

- retention 7 day;

- среднее количество сделок на пользователя;

- объем торгов.

Таблица целей

| Период | Цель | Метрика | Целевое значение | Почему это важно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–3 месяца | Завершить MVP и протестировать core trading loop | Количество активных пользователей | 300 пользователей | Проверка базового интереса |
| 3–6 месяцев | Повысить вовлечённость и ликвидность | Количество сделок в неделю | 1000+ сделок | Подтверждение ценности Order Book |
| 6–12 месяцев | Проверить монетизацию и масштабируемость | Торговый объём + комиссии | 100+ платных активных трейдеров | Проверка бизнес-модели |

3. Backlog инициатив

| № | Направление | Инициатива | Описание | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продукт/UX | Улучшение интерфейса стакана | Более читаемый Order Book | Время в приложении |
| 2 | Разработка | Matching engine optimization | Оптимизация обработки ордеров | Скорость исполнения |
| 3 | Разработка | WebSocket scaling | Улучшение real-time обновлений | Задержка обновлений |
| 4 | Аналитика | Система event tracking | Отслеживание действий пользователей | Конверсия |
| 5 | Маркетинг | Лендинг проекта | Страница презентации Wellex | Регистрации |
| 6 | Маркетинг | Discord/Telegram community | Создание комьюнити | Retention |
| 7 | Продукт/UX | Онбординг новичков | Подсказки по интерфейсу | First trade conversion |
| 8 | Разработка | История ордеров | Просмотр прошлых операций | Retention |
| 9 | Разработка | Push/Web notifications | Уведомления о сделках | Активность |
| 10 | Продажи | Партнёрства с трейдинг-сообществами | Привлечение аудитории | DAU |
| 11 | Аналитика | Dashboard метрик | Мониторинг активности | Data-driven decisions |
| 12 | Продукт/UX | Dark mode | Темная тема интерфейса | UX satisfaction |
| 13 | Разработка | Anti-spam система | Ограничение фейковых ордеров | Стабильность |
| 14 | Разработка | Система комиссий | Монетизация платформы | Revenue |
| 15 | Поддержка | FAQ и база знаний | Помощь новым пользователям | Support load |
| 16 | Маркетинг | Видео-презентация проекта | Демонстрация MVP | Интерес инвесторов |

4. ICE-приоритизация

| № | Инициатива | Impact | Confidence | Effort | ICE score | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WebSocket scaling | 5 | 5 | 3 | 8.3 | Взять |
| 2 | Улучшение Order Book UI | 5 | 4 | 2 | 10 | Взять |
| 3 | Онбординг пользователей | 5 | 4 | 3 | 6.7 | Взять |
| 4 | Event tracking | 5 | 5 | 2 | 12.5 | Взять |
| 5 | Dashboard аналитики | 4 | 4 | 2 | 8 | Взять |
| 6 | Система комиссий | 4 | 3 | 4 | 3 | Отложить |
| 7 | Dark mode | 2 | 4 | 2 | 4 | Отложить |
| 8 | История ордеров | 4 | 5 | 3 | 6.7 | Взять |
| 9 | Anti-spam | 4 | 3 | 4 | 3 | Отложить |
| 10 | Лендинг | 5 | 5 | 1 | 25 | Взять |
| 11 | Видео-презентация | 4 | 5 | 1 | 20 | Взять |
| 12 | Community launch | 4 | 4 | 2 | 8 | Взять |

5. Roadmap

Детальный roadmap (3–6 месяцев)

| Период | Цель | Инициативы | Результат | Метрики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц 1 | Стабилизировать MVP | Order Book UI, WebSocket scaling, аналитика | MVP v0.2 | Время отклика < 200ms |
| Месяц 2 | Привлечь первых пользователей | Лендинг, видео, community | MVP v0.3 | 300 регистраций |
| Месяц 3 | Улучшить вовлеченность | Онбординг, история ордеров | MVP v0.4 | 40% first trade conversion |
| Месяц 4–6 | Проверка ликвидности | Комиссии, уведомления, партнёрства | Beta v1.0 | 1000+ сделок |

План 6–12 месяцев

| Период | Направление |
| --- | --- |
| 6–9 месяцев | Масштабирование инфраструктуры |
| 6–9 месяцев | Мобильная версия |
| 9–12 месяцев | API для трейдеров |
| 9–12 месяцев | Автоматизированный market making |
| 9–12 месяцев | Выход на международную аудиторию |

6. Модель команды

| Роль | Основные задачи | Загрузка | Есть в команде? | Риск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Manager | backlog, roadmap, приоритеты | 1 FTE | Да | Перегрузка |
| Backend Developer | API, matching engine, DB | 1 FTE | Да | Критическая зависимость |
| Frontend Developer | React UI, Order Book | 1 FTE | Да | Высокая нагрузка |
| UX/UI Designer | Интерфейсы и UX | 0.5 FTE | Частично | Ограниченный UX |
| QA Engineer | Тестирование | 0.25 FTE | Нет | Риск багов |
| DevOps | Deploy, scaling | 0.25 FTE | Нет | Риск нестабильности |
| Маркетолог | Продвижение и community | 0.5 FTE | Частично | Слабый рост |
| Аналитик | Метрики и dashboard | 0.25 FTE | Нет | Нет data-driven решений |

Минимальная команда

| Период | Минимальная команда | Позже |
| --- | --- | --- |
| 0–3 месяца | PM, frontend, backend | QA, DevOps |
| 3–6 месяцев | PM, frontend, backend, маркетолог | Аналитик |
| 6–12 месяцев | Полноценная продуктовая команда | Sales, support |

7. RACI-матрица

| Направление | PM | Backend | Frontend | Designer | Marketing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование backlog | A/R | C | C | C | I |
| UX/UI | A | I | C | R | I |
| Разработка backend | A | R | I | I | I |
| Разработка frontend | A | C | R | C | I |
| Аналитика | A | C | C | I | R |
| Тестирование | A | R | R | I | I |
| Маркетинг | C | I | I | C | A/R |
| Релиз | A | R | R | I | I |

8. Правила взаимодействия

| Правило | Описание |
| --- | --- |
| Где ведутся задачи | GitHub Projects + Notion |
| Планирование | Еженедельный sprint planning |
| Синхронизация | 3 коротких созвона в неделю |
| Фиксация решений | Notion |
| Кто меняет roadmap | Product Manager после обсуждения |
| Решение о релизе | PM + разработчики |
| Обратная связь | Discord + Google Forms |
| Работа с рисками | Обсуждение на weekly meeting |

9. Анализ рисков

| № | Риск | Вероятность | Влияние | Последствия | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкая ликвидность | Высокая | Высокое | Пустой Order Book | Боты-маркетмейкеры |
| 2 | Высокая нагрузка WebSocket | Средняя | Высокое | Лаги интерфейса | Redis + scaling |
| 3 | Срыв сроков разработки | Средняя | Высокое | Задержка релиза | MVP-only подход |
| 4 | Пользователи не понимают механику | Высокая | Среднее | Низкая конверсия | Онбординг |
| 5 | Баги в matching engine | Средняя | Высокое | Потеря доверия | Тестирование |
| 6 | Слабое продвижение | Средняя | Среднее | Мало пользователей | Community marketing |
| 7 | Недостаток аналитики | Средняя | Среднее | Ошибочные решения | Event tracking |

10. Выводы

- Основная цель проекта — создать прозрачную платформу прогнозных рынков с полноценной биржевой механикой.

- Главный приоритет ближайших месяцев — стабильный MVP и рост активности пользователей.

- Ключевая метрика — количество сделок в системе.

- Наиболее важные инициативы: улучшение Order Book, аналитика, real-time инфраструктура и onboarding.

- Критически важные роли — backend и frontend разработчики.

- Главные риски — недостаток ликвидности и высокая техническая нагрузка.

- Следующий шаг проекта — запуск beta-версии с реальными пользователями и тестированием монетизации.